Практическое занятие №13: Создание MVP.

Проект: Приложение для сбора свадебных фотографий «Memoriee».

1. Цель MVP и список проверяемых гипотез.

Целевой сегмент: Пары, организующие бюджетную или камерную свадьбу (20–50 гостей) без профессионального фотографа.

Ключевая проблема: Отсутствие централизованного сбора качественных фотографий от гостей, что приводит к потере воспоминаний, хаосу в мессенджерах и необходимости ручной сортировки.

Гипотеза ценности: Пары, отказывающиеся от профессионального фотографа из-за высокой стоимости, готовы заплатить до 10000 ₽ за простое приложение, которое гарантирует сбор всех фотографий в едином стиле и альбоме.

Цель MVP: Проверить, что представители сегмента бюджетных и камерных свадеб в сценарии подготовки к свадьбе без фотографа готовы оплатить предзаказ приложения, потому что они видят простой способ получить стильный альбом без ручного сбора фото.

Список проверяемых гипотез (приоритизированные):

- Гипотеза 1 (Главная): Пары готовы платить до 10000 ₽ за приложение.

  - Метод проверки: Лендинг с ценой и предзаказом.

- Гипотеза 2 (Рисковая): Гости готовы пользоваться приложением, если им нужно просто отсканировать QR-код.

  - Метод проверки: Прототип + тест на реальном мероприятии (дружеская вечеринка/мини-свадьба).

- Гипотеза 3 (Ценностная): Лимит кадров и фильтры уменьшают количество мусорных фото и повышают качество итогового альбома.

  - Метод проверки: Тест на мероприятии, опрос гостей и невесты о качестве полученных фото.

2. Основной пользовательский сценарий (User Flow).

Сценарий: Невеста создает событие, гости загружают фото.

- Триггер: Анна (невеста) понимает, что фотограф не вписывается в бюджет, и ищет альтернативу.

- Вход: Анна находит лендинг приложения (например, через таргет в VK).

- Ключевые действия (Анна):

- Оплачивает доступ к созданию события (через лендинг).

- Создает событие (указывает название, дату свадьбы).

- Устанавливает лимит кадров для гостей (например, 20-30 фото).

- Получает уникальный QR-код для гостей.

- Действия гостей: Гости на свадьбе сканируют QR-код (например, с помощью камеры телефона).

- Ключевые действия (Гости):

  - Открывается web-версия приложения (не требуется установка).

  - Гость делает фото через камеру приложения.

  - Гость видит счетчик оставшихся кадров.

  - Фото автоматически загружается в альбом события.

- Получение результата: Анна (невеста) открывает web-ссылку на альбом и видит все фото, отсортированные по времени загрузки.

- Подтверждение результата: Анна может скачать альбом архивом или поделиться ссылкой с гостями. MVP завершается моментом получения ссылки на собранный альбом.

3. Карта функций Core/Support/Later (с привязкой к ценности).

| Категория | Функция | Обеспечивает шаг сценария | Проверяемая гипотеза / Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| Core | Лендинг с оплатой (предзаказ) | Шаг 3 (Анна) | H1: Готовность платить |
| Core | Создание события (название, дата) | Шаг 3 (Анна) | H1: Упрощение процесса |
| Core | Генерация QR-кода | Шаг 3 (Анна) | H2: Простота для гостей |
| Core | Web-приложение для гостей (без установки) | Шаг 4 (Гости) | H2: Гости не устанавливают приложение |
| Core | Камера с одним преднастроенным фильтром | Шаг 5 (Гости) | H3: Единый стиль, контроль качества |
| Core | Лимит кадров (счетчик) | Шаг 5 (Гости) | H3: Уменьшение мусорных фото |
| Core | Автоматическая загрузка в облачный альбом | Шаг 5 (Гости) | H2: Сбор фото в одном месте |
| Core | Просмотр альбома (web-ссылка для невесты) | Шаг 6 (Анна) | H1: Получение ценности |
| Support | Уведомление невесты о новых фото | Шаг 6 (Анна) | Удобство |
| Support | Инструкция для гостей (на баннере с QR) | Шаг 4 (Гости) | Снижение барьера входа |
| Support | Админ-панель (для просмотра заказов) | Шаг 3 (Анна) | Операционная деятельность |
| Later | Регистрация / Личный кабинет | - | Упрощение на старте |
| Later | Разные фильтры на выбор | - | Перенос усложнения |
| Later | Возможность лайкать фото | - | Социальная функция, не критична |
| Later | Роли (админ, гость) | - | Перенос сложности прав доступа |

4. План этапов разработки MVP

| Этап | Название этапа | Результат (Артефакт) | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование | User flow, структура экранов, интерактивный прототип (Figma) | Прототип протестирован на 2-х невестах из ЦА; по их обратной связи внесены правки. |
| 2 | Разработка лендинга и платежной интеграции | Работающий лендинг (Tilda/самописный) с описанием ценности, ценой и формой предзаказа. Настроена оплата (mock или через ЮKassa). | Лендинг опубликован. Возможность успешно создать предзаказ и получить подтверждение на email. |
| 3 | Разработка функционального ядра (MVP Core) | Web-приложение с функциями: создание события, генерация QR, камера с фильтром, лимит, загрузка в S3, просмотр альбома. | Разработчик может пройти весь user flow (от создания события до загрузки 3-х тестовых фото) без ошибок. |
| 4 | Тестирование и исправление багов | Отчет о тестировании. Исправленные критические баги. | Основной сценарий работает стабильно на 5 разных устройствах (iOS, Android, desktop). Все критические ошибки (Critical и High) закрыты. |
| 5 | Подготовка к пилоту и сбор метрик | Пилотное мероприятие (1-2 реальные свадьбы/вечеринки). Собранные данные: количество оплат, количество QR-сканеров, количество загруженных фото. | Проведено пилотное тестирование. Собраны метрики для проверки гипотез (готовность платить, вовлеченность гостей). |

5. Техническое задание (ТЗ) на MVP.

1. Название проекта и цель MVP.

- Название: Memoriee MVP.

- Цель MVP: Проверить гипотезу о готовности платить и готовности гостей использовать QR-код для загрузки фото, с минимальными затратами на разработку.

2. Целевая аудитория (сегмент) и сценарий.

- Целевая аудитория: Невесты и женихи, организующие бюджетную (до 500 000 ₽) или камерную (до 50 гостей) свадьбу без профессионального фотографа.

- Основной сценарий: Невеста оплачивает доступ, создает событие, получает QR-код. Гости сканируют код на свадьбе, делают фото с фильтром и автоматически пополняют общий альбом.

3. Описание продукта (в 5–7 предложениях)
Memoriee MVP - это веб-приложение (PWA), которое позволяет невесте создать событие и получить QR-код. Гости переходят по QR-коду в браузере, где через встроенную камеру с одним преднастроенным фильтром делают ограниченное количество фото. Все фото автоматически загружаются в общий альбом, доступный невесте по ссылке. Продукт не требует установки нативных приложений, что снижает барьер для гостей. Оплата доступа к созданию события производится через лендинг.

4. Функциональные требования (Core) — в формате user stories.

- US-01: Как невеста, я хочу увидеть на лендинге цену и описание, чтобы понять, подходит ли мне решение, и нажать "Оплатить".

- US-02: Как невеста, после оплаты я хочу создать событие, указав его название, чтобы сгенерировать QR-код.

- US-03: Как невеста, я хочу получить QR-код, который можно распечатать или отправить гостям, чтобы они могли легко начать загружать фото.

- US-04: Как гость, я хочу отсканировать QR-код и перейти в веб-камеру, чтобы сделать фото с красивым фильтром без установки приложений.

- US-05: Как гость, я хочу видеть, сколько фото я еще могу сделать, чтобы не превысить лимит, установленный невестой.

- US-06: Как невеста, я хочу получить ссылку на веб-альбом, где собраны все загруженные гостями фото, чтобы посмотреть их и скачать.

5. Критерии приемки (acceptance criteria) для Core

Для US-01 (Лендинг + оплата):

  - Лендинг содержит блок с ценой (например, "Доступ к альбому - 2 500 ₽").

  - При нажатии "Оплатить" происходит переход на защищенную платежную страницу.

  - После успешной оплаты пользователь перенаправляется на страницу создания события.

Для US-04 (QR и камера):

  - При сканировании QR-кода, ссылка открывается в браузере телефона.

  - Интерфейс не требует регистрации, сразу отображает видоискатель камеры.

  - Кнопка спуска затвора делает фото и применяет преднастроенный фильтр (например, светлый/теплая тональность).

Для US-06 (Просмотр альбома):

  - Фото в альбоме отображаются в виде сетки.

  - Есть кнопка "Скачать всё" для загрузки архива всех фото.

6. Нефункциональные требования.

- Платформа: Web-based (PWA), работающий в браузерах Chrome и Safari на iOS и Android.

- Производительность: Загрузка фото в альбом не должна занимать более 5 секунд при стабильном интернете.

- Хранение: Фото хранятся в облачном S3-совместимом хранилище.

- Доступность: Альбом доступен для просмотра по уникальной ссылке, без необходимости входа в систему.

- Безопасность: Ссылка на альбом должна быть уникальной и не поддаваться простому подбору. (UUID).

- Юзабилити: Для запуска камеры не требуется запрашивать сложные разрешения (кроме стандартного запроса браузера).

- Лимитирование: Лимит кадров на одно событие жестко задан в базе данных и не может быть превышен.

7. Ограничения и допущения (что «не делаем» в MVP)

Не делаем: нативное приложение для iOS/Android; систему регистрации и личных кабинетов; выбор фильтров из нескольких вариантов; функцию лайков, комментариев или чата; отдельный интерфейс для администратора (все операции выполняются через ссылки); интеграцию с социальными сетями.

8. Критерии готовности MVP (Definition of Done)

- Код функционального ядра задокументирован и залит в репозиторий.

- Все 6 user stories (US-01..06) выполнены и удовлетворяют критериям приемки.

- Проведено тестирование основного сценария на 5+ устройствах (разные модели смартфонов и браузеры) без критических ошибок.

- Лендинг и платежный модуль работают, позволяя принять 1 реальный предзаказ.

- Собраны метрики для пилотного запуска (минимум 1 мероприятие).

9. Риски и зависимости (интеграции, данные, ресурсы)

Риск: Отказ платежной системы в проведении транзакций.

Решение: Использовать агрегатор платежей (ЮKassa) с проверенной репутацией.

Риск: Браузеры блокируют доступ к камере для "небезопасных" сайтов (HTTP).

Решение: Сайт должен работать строго по HTTPS.

Риск: Себестоимость хранения (S3) может вырасти при большом количестве тестовых фото.

Решение: Настроить автоматическое удаление тестовых событий старше 30 дней.

Зависимость: Результат сильно зависит от качества интернет-соединения на площадке проведения свадьбы.

6. План оптимизации затрат

| Фактор, влияющий на стоимость | Влияние на бюджет | Решение / Мера оптимизации |
| --- | --- | --- |
| Разработка нативных приложений (iOS/Android) | Высокое (разработка под 2 платформы) | Использовать Web-приложение (PWA). Гости сканируют QR, который открывает сайт в браузере. Это покрывает 100% телефонов. |
| Сложная система регистрации и авторизации | Среднее (время на разработку бэкенда) | Отказаться от регистрации. Невеста получает доступ после оплаты. Гости работают без авторизации. Все данные привязаны к уникальному ID события. |
| Интеграция с платежной системой | Среднее (юридическое оформление, настройка) | Использовать конструктор лендингов (Tilda) с встроенной оплатой. Это позволяет быстро создать лендинг и принимать платежи, не разрабатывая этот функционал с нуля. |
| Выбор фильтров и сложная обработка изображений | Высокое (клиентская и серверная обработка) | Использовать один, жестко заданный фильтр. Разработка одной библиотеки фильтров дешевле, чем создание панели управления несколькими. |
| Сложная админ-панель для управления событиями | Среднее | Заменить админ-панель ручным процессом. На первом этапе разработчик/основатель может управлять событиями через базу данных. Создать простую заглушку для невесты с ссылкой на альбом. |
| Обработка видео | Среднее | Исключить загрузку видео из MVP. MVP работает только с фотографиями. Видео можно добавить в Later версиях. |
| Необходимость в отдельном дизайне | Среднее | Использовать готовую UI-библиотеку (UI Kit) для веб-интерфейса. Это быстрее и дешевле, чем дизайн "с нуля". |
| Хранение больших объемов данных (S3) | Низкое (на старте) | Использовать самые дешевые тарифы S3 (например, Glacier Deep Archive для холодного хранения после мероприятия). Первоначально, 300-500 фото на свадьбу — это копеечные расходы. |
| Разработка системы уведомлений (push, email) | Среднее | Упростить до email-уведомлений через простой SMTP-сервер. Не разрабатывать сложную систему пушей. |
| Юридическое оформление (ООО/ИП) | Среднее (для продаж) | На этапе проверки гипотезы использовать статус самозанятого. Это минимизирует расходы на бухгалтерию и налоги на первых порах. |

ВЫВОД:

В ходе работы над MVP свадебного фотосервиса «Memoriee» был разработан минимально жизнеспособный продукт, нацеленный на быструю проверку ключевых бизнес-гипотез с минимальными затратами. Основной акцент сделан на решении главной проблемы целевой аудитории (пары с бюджетной или камерной свадьбой без профессионального фотографа) — отсутствие централизованного сбора качественных фотографий от гостей.