Практическая работа №27

Тема: Создание продуктового плана. Моделирование команды.
Проект: Memoriee – платформа для сбора фото с мероприятий через QR-код

1. Краткое описание проекта и текущая стадия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название | Memoriee |
| Продукт | Веб-сервис для создания событийного альбома: гости сканируют QR, делают фото с фильтром, все снимки попадают в общий альбом организатора. |
| Целевая аудитория | Невесты 25–35 лет, организующие бюджетную свадьбу (до 800 тыс. руб.) без профессионального фотографа. |
| Основная проблема | Хаос из фото в мессенджерах, потеря живых снимков, отсутствие единого стиля. |
| Ценность | «Соберёт все живые фото с вашей свадьбы в одном стильном альбоме – гости просто сканируют QR». |
| Текущая стадия | Проверка рыночных гипотез (pre-MVP): запущен минимальный бизнес-прототип (лендинг + форма предзаказа), проводятся тесты продаж и каналов привлечения. |

2. Продуктовые цели и метрики

NSM (North Star Metric):
Количество оплаченных мероприятий (альбомов) в месяц – отражает основную ценность (пользователь получил готовый альбом и заплатил за это).

Поддерживающие метрики:

- Конверсия из посетителя лендинга в предзаказ (%)

- Доля мероприятий, где загружено ≥10 фото (активация)

- Количество загруженных фото на одно мероприятие

- Средний чек (ARPU)

- CAC (стоимость привлечения одного платящего клиента)

- Удержание: доля организаторов, создавших повторное мероприятие

Цели по периодам:

| Период | Цель | Метрика | Целевое значение | Почему это важно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–3 месяца | Подтвердить спрос и готовность платить | Количество предзаказов (форм) | ≥30 предзаказов | Проверить, что сегмент понимает ценность и готов расстаться с деньгами до полноценного продукта |
| 3–6 месяцев | Запустить MVP и получить первых платящих клиентов | Количество оплаченных мероприятий | ≥20 платных альбомов | Доказать, что продукт работает в реальных условиях и люди платят за него |
| 6–12 месяцев | Выйти на операционную окупаемость и масштабировать | Месячная выручка | ≥100 000 руб. | Подтвердить юнит-экономику и готовность к расширению на другие типы мероприятий |

3. Продуктовый backlog (16 инициатив)

| № | Направление | Инициатива | Описание | На какую метрику влияет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продукт/UX | Лендинг + форма предзаказа | Одностраничный сайт с видео-демо, ценой и кнопкой «Оставить заявку» | Конверсия в предзаказ |
| 2 | Разработка | Прототип веб-камеры с фильтром | Браузерный виджет, применяющий фильтр к фото | Активация (первое фото) |
| 3 | Аналитика | Настройка событий (GA4 + свои) | Отслеживание показов, кликов, отправок формы | Все метрики воронки |
| 4 | Маркетинг | Таргетированная реклама VK/Instagram | Креативы «Свадьба без фотографа – как не потерять воспоминания» | Количество лидов, CAC |
| 5 | Маркетинг | Прямые DM в соцсетях | Ручной outreach к невестам по хештегам #свадьба | Качественная обратная связь, ранние заявки |
| 6 | Продукт/UX | Генерация QR-кода и ссылки на альбом | После оплаты организатор получает уникальный QR и ссылку | Готовность мероприятия |
| 7 | Разработка | Система хранения фото (S3) | Загрузка фото в облако, привязка к ID мероприятия | Надёжность, масштабирование |
| 8 | Разработка | Онлайн-альбом с сеткой и скачиванием архива | Веб-страница, где организатор видит все фото в едином стиле | Удовлетворённость, LTV |
| 9 | Продукт/UX | Добавление 2–3 фильтров на выбор | Возможность выбрать стиль (винтаж, плёнка, ч/б) | Восприятие ценности, средний чек |
| 10 | Аналитика | Сбор данных о поведении гостей (сколько фото загрузили, время) | Логирование действий внутри веб-камеры | Понимание вовлечённости гостей |
| 11 | Маркетинг | Запуск чат-бота в Telegram | Автоматический сбор контактов, ответы на вопросы | Дополнительный канал лидов |
| 12 | Продукт/UX | Онбординг для организатора (туториал) | Пошаговое объяснение: создать альбом → получить QR → поделиться | Снижение отказов, активация |
| 13 | Продажи/Партнёрства | Партнёрство со свадебными организаторами | Комиссия за приведённого клиента | Увеличение охвата, доверие |
| 14 | Поддержка | База знаний / FAQ | Статьи «Как гости сканируют QR», «Почему не загружается фото» | Снижение нагрузки на поддержку |
| 15 | Разработка | Интеграция с онлайн-оплатой (ЮKassa) | Приём карт, автоматическая выдача доступа после оплаты | Конверсия в платёж |
| 16 | Продукт/UX | Возможность создать мероприятие для другого типа (день рождения, корпоратив) | Расширение TAM, тестирование нового сегмента | Рост рынка |

4. Приоритизация инициатив с ICE (на ближайшие 3 месяца)

Шкала Impact, Confidence, Effort – от 1 (низкое) до 5 (высокое).
ICE = (Impact × Confidence) / Effort
Решение: «Брать» – если ICE > 6, «Отложить» – иначе.

| № | Инициатива | Impact | Confidence | Effort | ICE score | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лендинг + форма предзаказа | 5 | 5 | 2 | 12.5 | Брать |
| 4 | Таргетированная реклама VK/Instagram | 4 | 4 | 3 | 5.33 | Отложить (нужен лендинг) |
| 2 | Прототип веб-камеры с фильтром | 5 | 4 | 3 | 6.67 | Брать |
| 3 | Настройка событий (аналитика) | 5 | 5 | 2 | 12.5 | Брать |
| 5 | Прямые DM в соцсетях | 4 | 5 | 2 | 10.0 | Брать |
| 6 | Генерация QR-кода и ссылки на альбом | 5 | 5 | 2 | 12.5 | Брать |
| 7 | Система хранения фото (S3) | 5 | 5 | 3 | 8.33 | Брать |
| 8 | Онлайн-альбом с сеткой и скачиванием | 5 | 5 | 3 | 8.33 | Брать |
| 9 | Добавление 2–3 фильтров | 3 | 4 | 2 | 6.0 | Брать (на грани, но полезно) |
| 10 | Сбор поведения гостей | 4 | 4 | 2 | 8.0 | Брать |
| 11 | Чат-бот в Telegram | 3 | 3 | 3 | 3.0 | Отложить |
| 12 | Онбординг для организатора | 4 | 4 | 2 | 8.0 | Брать |
| 13 | Партнёрство с организаторами | 3 | 3 | 4 | 2.25 | Отложить |
| 14 | База знаний FAQ | 2 | 5 | 1 | 10.0 | Брать (быстро) |
| 15 | Интеграция с онлайн-оплатой | 5 | 4 | 4 | 5.0 | Отложить до след. шага |
| 16 | Другие типы мероприятий | 4 | 3 | 4 | 3.0 | Отложить |

Вывод: в ближайший месяц берём инициативы с ICE >6, кроме №15 (онлайн-оплата) – её можно сделать чуть позже, сначала ручной приём платежей.

5. Дорожная карта (roadmap)

Детальный план на 3–6 месяцев

| Период | Цель периода | Основные инициативы | Релиз / результат | Метрики успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Запустить МБП и собрать первые сигналы | Лендинг + форма предзаказа; настройка аналитики; прямые DM | Рабочий лендинг, первые 5–10 заявок | ≥5 предзаказов, reply rate ≥20% |
| Месяц 2 | Проверить технологию сбора фото | Прототип веб-камеры+фильтр; хранение S3; генерация QR | Рабочий прототип: организатор может получить QR и 1 фото в альбоме | 2 пилотных мероприятия (дружеские вечеринки), >40% гостей загрузили фото |
| Месяц 3 | Улучшить активацию и подготовить к оплате | Онлайн-альбом (сетка, скачивание); онбординг; база знаний | MVP v0.1: полный цикл – от создания до просмотра альбома | 3 платных клиента (ручная оплата), доля активации ≥60% |
| Месяц 4–6 | Запустить автоматическую оплату и масштабировать | Интеграция с ЮKassa; таргетированная реклама; 2–3 фильтра | Beta v1.0: полноценный приём платежей, первые платные кампании | ≥20 оплаченных мероприятий, средний чек ≥6500 руб. |

Укрупнённый план на 6–12 месяцев

| Период | Стратегическая цель | Ключевые инициативы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 6–9 месяцев | Рост и удержание | Чат-бот; реферальная программа; улучшение фильтров; партнёрства с организаторами | Рост выручки до 100 тыс. руб./мес, снижение CAC на 20% |
| 9–12 месяцев | Расширение TAM | Поддержка других типов мероприятий (дни рождения, корпоративы); интеграция с соцсетями | ≥30% мероприятий – не свадьбы, начало экспансии |

6. Модель команды под roadmap

| Роль | Основные задачи | Загрузка (FTE) | Есть в команде? | Риск / узкое место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Manager (основатель) | Формирование backlog, приоритеты, метрики, анализ | 1 FTE | Да | Перегрузка, нужен помощник при росте |
| Backend-разработчик | API, база данных, S3, интеграция оплаты | 1 FTE | Да (один full-stack) | При масштабировании потребуется отдельный backend |
| Frontend-разработчик | Веб-интерфейс (лендинг, альбом, камера) | 0,5 FTE (совмещает с backend) | Да | Риск задержек из-за двойной роли |
| UX/UI-дизайнер | Проектирование интерфейсов, фильтры, прототипы | 0,5 FTE | Нет (привлечён на фриланс) | Нужен на этапе улучшения юзабилити |
| Маркетолог | DM-рассылки, таргет, контент, управление чат-ботом | 0,5 FTE | Да (основатель + внешний) | Нет отдельного маркетолога – основатель отвлекается от продукта |
| Аналитик | Настройка событий, дашборды, анализ конверсий | 0,25 FTE | Нет | Узкое место – данные могут оставаться «сырыми» |
| QA-инженер | Тестирование релизов, проверка сценариев | 0,25 FTE | Нет | Риск багов при ручном тестировании |

Минимальная команда на 0–3 месяца:
Product Manager (1), full-stack разработчик (1), дизайнер (0,5 на фрилансе), маркетолог (0,5 частичная занятость).
Кого привлечь позже (3–6 мес): аналитика (0,25), QA (0,25), отдельного frontend-разработчика при росте нагрузки.

7. RACI-матрица распределения ответственности

Участники:
1 – Product Manager (PM)
2 – Разработчик (Dev)
3 – Дизайнер (Des)
4 – Маркетолог (Mkt)

| Направление | PM | Dev | Des | Mkt | Ana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование backlog | A/R | C | C | C | C |
| Проектирование интерфейсов | A | C | R | I | I |
| Разработка MVP | I | A/R | C | I | C |
| Тестирование (QA) | I | A/R | C | I | I |
| Настройка аналитики | A | C | I | I | R |
| Запуск маркетинговых экспериментов | A | I | C | R | C |
| Продажи (обработка заявок) | R | I | I | A | I |
| Поддержка пользователей | A | I | I | R | I |
| Принятие решения о релизе | A | C | C | I | I |
| Изменение roadmap | A | C | C | C | C |

Обозначения:
R (Responsible) – выполняет работу
A (Accountable) – несёт итоговую ответственность
C (Consulted) – консультирует
I (Informed) – получает информацию

8. Правила коммуникации и принятия решений

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| Где ведутся задачи | Trello / Notion (доска «To Do – In Progress – Done») |
| Как часто проходит планирование | Еженедельно в понедельник (30 мин) |
| Как фиксируются решения | В Notion в разделе «Meeting notes» + комментарий в задаче |
| Кто может менять roadmap | Product Manager после обсуждения с командой (если меняется цель недели – нужно согласие Dev) |
| Как принимается решение о релизе | Релиз возможен, если: (1) пройдены базовые сценарии (ручное тестирование), (2) метрики ошибок не превышают порог (нет критических багов) |
| Как собирается обратная связь | 1) Форма на лендинге, 2) прямые сообщения от невест в DM, 3) опрос после мероприятия |
| Как команда работает с рисками | Раз в две недели обсуждаем топ-3 риска и заполняем таблицу «Риски → меры снижения → ответственный» |

9. Анализ рисков реализации продуктового плана

| № | Риск | Вероятность | Влияние | Последствия | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая конверсия в предзаказ/платёж (готовность платить оказалась переоценена) | Высокая | Высокое | Нет выручки, крах модели | Провести до запуска мини-тест с 10 целевыми интервью, подготовить промо-тариф (скидка 50% за предзаказ) |
| 2 | Гости не сканируют QR (лень, недоверие) | Средняя | Высокое | Организатор не получает альбом, негативный опыт | Добавить наклейки/таблички с инструкцией «Как отсканировать»; сделать возможность загрузки фото без фильтра (как запасной вариант) |
| 3 | Срыв сроков разработки MVP | Средняя | Высокое | Задержка выхода на рынок, потеря окна | Сократить первый релиз до must-have функций (камера+фильтр+альбом), остальное – во второй очереди |
| 4 | Недостаток лидов (не хватает контактов) | Средняя | Среднее | Не достигаем целевых показателей | Параллельно тестировать 3 канала (DM, таргет, Telegram-бот) и быстро отключать неработающие |
| 5 | Отсутствие данных для решений из-за ненастроенной аналитики | Высокая | Высокое | Слепые решения, повторяем ошибки | Настроить события GA4 и свои логи до первого контакта с пользователем |
| 6 | Высокий CAC (стоимость клиента > LTV) | Низкая (на старте) | Среднее | Масштабирование станет убыточным | Внести CAC в финансовую модель; сначала ручное привлечение с нулевыми затратами, рекламу запускать только после подтверждения LTV |

10. Выводы

- Цели развития на 0–3 мес – проверка спроса и готовности платить; на 3–6 мес – запуск MVP и первые продажи; на 6–12 мес – масштабирование и расширение на другие мероприятия.

- Приоритетные инициативы (ICE >6): лендинг, аналитика, прототип камеры, генерация QR, хранение, онлайн-альбом, онбординг, база знаний.

- Ближайший релиз (через 1 месяц): лендинг + форма предзаказа + ручная обработка заявок; через 2–3 месяца – работающий прототип «QR → фото → альбом».

- Минимальная команда на старте: Product Manager (он же основатель), full-stack разработчик, дизайнер (фриланс), маркетолог (0,5 FTE). Ключевое узкое место – нет отдельного аналитика и QA.

- Наиболее значимые риски – низкая готовность платить и нежелание гостей сканировать QR. Их снижаем через ранние интервью и простую инструкцию для гостей.

- Следующие шаги после занятия:

  - Запустить A/B-тест двух версий заголовка на лендинге (эмоциональная vs рациональная).

  - Набрать 30 контактов невест и провести прямые DM-рассылки по скрипту.

  - Реализовать простейшую веб-камеру с фильтром (можно на базе библиотеки) к концу 2-го месяца.

  - После первых 3-х оплат интегрировать автоматический приём платежей.

11. Контрольные вопросы

- Продуктовый план связывает стратегию с конкретными измеримыми результатами, целями и метриками, а обычный список задач — просто перечень действий без обоснования «почему» и «как измерить успех».

- Roadmap показывает логику движения продукта, последовательность инициатив, сроки и контрольные точки, помогая команде и стейкхолдерам видеть направление развития.

- На ранней стадии много неопределённости (гипотезы, обратная связь, рынок); гибкость позволяет быстро корректировать план без потери фокуса на главном.

- NSM (North Star Metric) — главный показатель, отражающий ценность продукта для пользователя. Важна, потому что объединяет команду вокруг одного измеримого результата, связанного с ростом.

- Инициатива — крупное направление работ (например, «запустить онбординг»), которое включает несколько функций или задач (создать туториал, добавить подсказки). Инициатива влияет на метрики, функция — конкретная реализация.

- Продукт и UX, разработка, аналитика, маркетинг и рост, продажи и партнёрства, поддержка и операции, юридические и организационные вопросы.

- ICE (Impact, Confidence, Effort) помогает быстро сравнить инициативы по ожидаемому влиянию, уверенности и трудоёмкости, чтобы расставить приоритеты.

- Impact — влияние на метрику/продукт; Confidence — уверенность в своей оценке (насколько надёжны данные); Effort — объём работы/времени. Высокий Impact при низком Effort даёт высокий приоритет.

- MoSCoW удобен для командного обсуждения, когда нужно договориться, что обязательно в релизе (Must have), что желательно, что можно, а что не войдёт в текущий план.

- Эксперименты проверяют гипотезы (канал, цена, месседж), без них невозможно понять, работает ли выбранный путь, и roadmap рискует остаться набором предположений.

- FTE (Full-Time Equivalent) — условная единица полной занятости (1 FTE = полная ставка, 0,5 FTE = половина времени). Помогает оценить реальную загрузку команды.

- Под roadmap проектируют команду, потому что разные инициативы требуют разных ролей и загрузки. Абстрактная команда не гарантирует, что хватит ресурсов на запланированные задачи.

- Product Manager (PM), разработчик (часто full-stack), UX/UI-дизайнер, маркетолог (часто частичная занятость), иногда QA и аналитик.

- RACI-матрица распределяет ответственность по направлениям, чтобы каждый знал: кто делает (R), кто отвечает за результат (A), кого консультируют (C), кого информируют (I).

- Responsible (R) — тот, кто непосредственно выполняет работу (разрабатывает, тестирует, пишет текст).

- Accountable (A) — тот, кто несёт итоговую ответственность за результат (обычно один человек на направление). Он отвечает «да/нет» на готовность.

- Если нет единого ответственного, задачи зависают, решения затягиваются, а качество падает из-за размытой ответственности.

- Срыв сроков, низкая конверсия, недостаток данных, неработающие каналы привлечения, высокая стоимость клиента, технические ограничения, конфликты в команде, непонимание ценности пользователями.

- Сократить объём первого релиза до must-have функций, использовать time-boxing, привлечь внешнего разработчика, разбить задачи на мелкие спринты.

- Метрики дают объективную обратную связь, работают или нет. Без метрик решения принимаются «на ощущениях», что ведёт к трате ресурсов на ненужные функции и иллюзию прогресса.